## Slide 1
Agile nədir?
Agile – çevikliyi və dəyişikliklərə tez reaksiya verməyi ifadə edən bir anlayışdır. Bu yanaşma qeyri-müəyyən və sürətlə dəyişən mühitlərdə işləməyi və uğur qazanmağı hədəfləyir. Agile Manifesto müəllifləri bu sözü məhz adaptasiya və dəyişikliklərə uyğunlaşma mənasını verdiyi üçün seçiblər. Agile əsasən bunun üzərində qurulub:
Bugünkü iş mühitini başa düşmək
Qeyri-müəyyənlikləri müəyyən etmək
Dəyişikliklərə uyğunlaşma yollarını tapmaq
Agile təkcə Scrum deyil!
Çevik proqram təminatı hazırlamaq təkcə Scrum, Extreme Programming (XP) və Feature-Driven Development (FDD) kimi metodologiyalar demək deyil. Bundan əlavə, Agile təkcə cüt proqramlaşdırma, test əsaslı inkişaf (TDD), günlük stand-up görüşləri, planlaşdırma sessiyaları və sprintlər kimi praktikalarla da məhdudlaşmır.
Bəs Agile nədir?
Agile, çevik proqram təminatı inkişafı üçün yaradılmış ümumi bir yanaşmadır. O, Agile Manifesto və onun əsasında duran 12 əsas prinsipə əsaslanır. Əgər siz proqram təminatını bu yanaşma ilə hazırlayırsınızsa, bu dəyərlər və prinsiplərə uyğun işləmək çox vacibdir. Agile bu prinsiplər əsasında hər bir layihəyə uyğunlaşmaq və optimal həll yolları tapmaq üçün bir çərçivə yaradır.
Yəni, qısaca desək, Agile sadəcə metodologiya deyil, bu, dəyişən mühitə uyğunlaşmaq və proqram təminatını daha effektiv hazırlamaq üçün bir düşüncə tərzidir.

## Slide 2
Agile digərlərindən nə ilə fərqlənir?
Agile-in digər proqram təminatı hazırlama yanaşmalarından əsas fərqi insanlara və onların necə işlədiyinə diqqət yetirməsidir. Burada qərarlar müxtəlif bacarıqlara malik komandaların əməkdaşlığı nəticəsində formalaşır.
Agile digərlərindən nə ilə fərqlənir?
Agile-in digər proqram təminatı hazırlama yanaşmalarından əsas fərqi insanlara və onların necə işlədiyinə diqqət yetirməsidir. Burada qərarlar özünü təşkil edən və müxtəlif bacarıqlara malik komandaların əməkdaşlığı nəticəsində formalaşır.
Agile-də komanda necə işləyir?
Komandalar özləri qərar verir – Yəni, işin necə aparılacağı ilə bağlı komandaların sərbəstliyi var. Bu, o demək deyil ki, ümumiyyətlə rəhbərlər yoxdur. Sadəcə, komandalar öz yollarını müəyyən edə bilirlər.
Komandalar kros-funksionaldır – Bu o deməkdir ki, bir komanda daxilində müxtəlif sahələrdən olan insanlar bir yerdə işləyir. Məsələn, dizaynerlər, proqramçılar və testçilər bir komandada olur. Komandanın içində konkret rollar əvvəlcədən müəyyən olunmaya bilər, əsas məsələ, lazımi bacarıqların olmasıdır.
Menecerlər hələ də var, amma başqa roldadırlar – Onlar komandanın uğur qazanması üçün uyğun mühit yaradırlar və komanda üzvlərinin lazımi bacarıqlara yiyələnməsinə kömək edirlər. Onlar komandanın öz işini təşkil etməsinə imkan yaradırlar, amma əgər komanda bir problemi həll edə bilmirsə, o zaman müdaxilə edirlər.
Agile-də təkcə əməkdaşlıq deyil, texniki praktikalara da diqqət var
Çox vaxt Agile-ə keçən şirkətlər və komandalar əməkdaşlıq və təşkilati yanaşmalara fokuslanırlar. Yəni, Scrum, sprintlər, gündəlik görüşlər və s. tətbiq edirlər. Bu yaxşıdır, amma bu, Agile-in yalnız bir hissəsidir.
Digər vacib məqam – texniki praktikalar:
Kod keyfiyyəti
Avtomatik testlər
DevOps yanaşması
Bunlar proqram təminatının keyfiyyətini artırmaq və müxtəlif dəyişikliklərə daha tez uyğunlaşmaq üçün vacibdir. Texniki praktikalara diqqət yetirməsəniz, Agile-in əsas üstünlüklərindən biri olan çevik dəyişikliklər və sürətli inkişaf mümkün olmayacaq.
Xülasə:
Agile insanlara və onların birgə işləməsinə fokuslanır.
Komandalar öz işlərini özləri təşkil edirlər, amma menecerlər dəstək olurlar.
Komanda tərkibi müxtəlif bacarıqlara malik insanlardan ibarət olmalıdır.
Agile tətbiq edərkən yalnız təşkilati metodları deyil, həm də texniki yanaşmaları inkişaf etdirmək lazımdır.
Yəni, Agile təkcə komanda işi və düzgün təşkilatlanmaq deyil. Əgər texniki səviyyədə də inkişaf etməsəniz, Agile tam gücü ilə işləməyəcək.

## Slide 3
Bəs Agile metodologiyaları nədir?
Əgər Agile bir düşüncə tərzidirsə, onda Agile metodologiyaları nədir?
Bunu başa düşmək üçün əvvəlcə “metodologiya” nə olduğunu anlayaq: Məşhur Agile mütəxəssisi Alister Kokbern metodologiyanı belə izah edir: "Metodologiya – komandanın razılaşdığı qaydalar toplusudur.«
Yəni nə baş verir?
Hər bir komanda öz iş üslubunu və metodlarını seçir.
Hər komandanın metodologiyası fərqli olur.
Agile metodologiyaları – komandaların Agile dəyərlərinə uyğun olaraq seçdiyi qaydalardır.
Bəs Scrum və XP nədir? Bunlar Agile metodologiyaları deyilmi?
Bir çox insan Scrum və XP (Extreme Programming) metodologiyaları Agile metodologiyaları hesab edir. Əslində isə onlar metodologiya deyil, "framework" (çərçivə) sayılır.
Nə üçün?
Scrum və XP ilk olaraq müəyyən komandalar üçün işlənmiş metodlar idi.
Lakin zamanla bu metodlar ümumiləşdirildi və fərqli komandalar üçün uyğunlaşdırıldı.
Ona görə də Scrum və XP metodologiya deyil, framework hesab olunur.
Bu framework-lər komandalara işə necə başlamalı olduqlarını göstərir, amma hər komanda öz metodologiyasını bu framework-lər əsasında uyğunlaşdırmalıdır.
Nəticə:
Agile – metod deyil, düşüncə tərzidir.
Agile metodologiyaları – komandaların Agile dəyərlərinə uyğun qurduğu qaydalardır.
Scrum və XP metodologiya deyil, framework-dür.
Hər bir komanda Agile-in prinsiplərini əsas götürüb öz metodunu yaratmalıdır.

## Slide 4
Agile-in Əsas Konsepsiyaları
Agile-də işləyərkən istifadə olunan bir neçə əsas anlayış var. Gəlin bunları sadə və aydın şəkildə izah edək.
1. İstifadəçi hekayələri (User Stories)
İstifadəçi hekayəsi – layihədə görüləcək işin kiçik və funksional hissələrə bölünməsidir.
Nə üçün lazımdır?
  Müştəri və ya məhsul sahibi (Product Owner) ilə məsləhətləşərək komanda mühüm funksiyaları müəyyənləşdirir.
  Hər istifadəçi hekayəsi məhsula dəyər qatmalıdır.
  Məsələn, “İstifadəçi parolu dəyişə bilsin” bir istifadəçi hekayəsidir.
2. Gündəlik görüşlər (Daily Meeting)
Bu nədir?
  Hər gün eyni vaxtda komanda qısa iclas keçirir (10-15 dəqiqə).
Nə üçün lazımdır?
  Hər kəs nə etdiyini və hansı problemlərlə qarşılaşdığını bölüşür.
  Problemlər varsa, həlli üçün tez bir zamanda müzakirə aparılır.
Necə olur?
  Hər komanda üzvü bu 3 suala cavab verir:
    Dünən nə etdim?
    Bu gün nə edəcəm?
    Hansı çətinliklər var?
3. Personalar (Personas)
Bu nədir?
  Şərti istifadəçi profilləri yaradılır – yəni gələcək məhsuldan istifadə edəcək fərqli insanlar təsvir edilir.
Nə üçün lazımdır?
  Əgər məhsulda istifadəçi təcrübəsi (UX) önəmlidirsə, bu metod kömək edir.
Məsələn:
  Kamran (25 yaş, tələbə) – mobil tətbiq vasitəsilə sifariş vermək istəyir.
  Aynur (40 yaş, biznesmen) – detallar haqqında daha çox məlumat istəyir.
  Fuad (30 yaş, proqramçı) – sürətli interfeys axtarır.
  Bu personajlar əsasında interfeysi uyğunlaşdırmaq olar.

## Slide 5
4. Komanda (Team)
Bu nədir?
  Kiçik və daimi bir qrup insan müəyyən bir layihə üzərində işləyir.
Necə olur?
  Komandanın əksər üzvləri tam iş vaxtı ilə layihəyə fokuslanır.
  Bəziləri isə hissə-hissə işləyə bilər (məsələn, dizayner və ya təhlükəsizlik mütəxəssisi).
5. İnkremental inkişaf (Incremental Development)
Bu nədir?
  Məhsul addım-addım inkişaf etdirilir.
  Hər yeni versiya əvvəlkindən daha çox funksiya təqdim edir.
Məsələn:
  1-ci versiya – yalnız qeydiyyat funksiyası var.
  2-ci versiya – əlavə olaraq axtarış funksiyası var.
  3-cü versiya – ödənişlər əlavə olunub və s.
6. İterativ inkişaf (Iterative Development)
Bu nədir?
  Agile layihələri davamlı şəkildə təkrarlanır və yaxşılaşdırılır.
Fərqi nədir?
  İnkremental inkişaf – yeni funksiyalar əlavə olunur.
  İterativ inkişaf – əvvəlki funksiyalar təkmilləşdirilir və dəyişdirilir.
Məsələn:
  1-ci versiyada axtarış funksiyası sadədir.
  2-ci versiyada axtarış filtrlərlə təkmilləşdirilir.
  3-cü versiyada axtarış sürətləndirilir və optimallaşdırılır.

## Slide 6
7. Retrospektiv görüşlər (Milestone Retrospective)
Bu nədir?
  Komanda müəyyən vaxtdan bir geri baxış edir və nəticələri analiz edir.
Nə üçün lazımdır?
  Səhvləri görmək və yaxşılaşdırmaq üçün.
  Layihənin hansı hissəsi uğurlu olub, hansında problemlər var?
Necə olur?
  Komanda 1-3 gün ərzində əsas hadisələri analiz edir.
  Həm texniki işlər, həm də komanda işbirliyi qiymətləndirilir.
Nəticə:
Agile təkcə metod deyil, bir yanaşmadır.
Komanda istifadəçi hekayələri ilə işi bölür.
Gündəlik görüşlərdə hər kəs işini paylaşır.
İterativ və inkremental inkişaf birlikdə işləyir – yeni funksiyalar gəlir və əvvəlkilər yaxşılaşdırılır.
Retrospektiv iclaslarla komanda səhvlərdən dərs alır və prosesi təkmilləşdirir.

## Slide 7
Agile Manifestinin Əsas Prinsipləri
Agile yanaşmasının dörd əsas qaydası var:
✅ İnsanlar və ünsiyyət – proseslərdən və alətlərdən önəmlidir.
Yəni əsas olan komanda və onların necə işləməsidir.
Alətlər və qaydalar vacibdir, amma onlar insanları əvəz edə bilməz.
✅ İşlək proqram – geniş sənədlərdən önəmlidir.
Əsas olan məhsulun işləməsidir.
Geniş sənədlər yazmaq əvəzinə, işlək bir proqram yaratmaq daha vacibdir.
✅ Müştəri ilə əməkdaşlıq – müqavilə şərtlərindən önəmlidir.
Müştəri ilə daim ünsiyyətdə olmaq, onun istədiyini anlamaq və uyğunlaşmaq lazımdır.
Müqaviləni ciddi izləmək vacibdir, amma məqsəd yaxşı məhsul hazırlamaqdır.
✅ Dəyişikliklərə uyğunlaşma – ilkin planlardan önəmlidir.
Planlaşdırmaq lazımdır, amma müştərinin ehtiyacları dəyişirsə, plana kor-koranə bağlı qalmamaq lazımdır.
Əsas məqsəd – yaxşı nəticə əldə etməkdir.

## Slide 8
2. Agile Manifestinin 12 Əsas Prinsipi
1. Müştəri məmnuniyyəti birinci yerdədir.
Müştərinin istəyinə uyğun olaraq, çalışan bir proqramı tez-tez təqdim etmək lazımdır.
2. Tələblər dəyişə bilər və bu normaldır.
Agile komandasına dəyişikliklər mane olmamalıdır.
İnkişafın sonunda belə müştərinin yeni istəkləri qəbul edilir.
3. İşləyən proqram tez-tez təqdim olunmalıdır.
2 həftə – 2 ay aralığında yeni versiyalar təqdim edilməlidir.
4. Biznes nümayəndələri və tərtibatçılar daim ünsiyyətdə olmalıdır.
Müştəri və komanda hər gün ünsiyyətdə olmalıdır ki, məhsul düzgün formalaşsın.
5. Layihə komandası güvənilən və dəstəklənən insanlardan ibarət olmalıdır.
Komanda lazımi dəstəyi, resursları və azadlığı əldə etməlidir.
6. Ən effektiv ünsiyyət – birbaşa danışmaqdır.
Şəxsi görüşlər və ya video zənglər ən yaxşı ünsiyyət üsuludur.
7. İşlək proqram – uğurun ən yaxşı göstəricisidir.
Sənədlər, planlar, hesabatlar yox, əsas olan – proqramın işləməsidir!
8. Daimi temp qorunmalıdır.
Komanda stabil ritmdə işləməli, həddindən artıq yüklənməməlidir.
9. Texniki keyfiyyətə və yaxşı dizayna daim diqqət yetirilməlidir.
Kodun keyfiyyəti və arxitekturası yaxşı olmalıdır ki, dəyişiklik etmək asan olsun.
10. Sadəlik – əsas dəyərdir.
Lazımsız iş görməmək üçün nə qədər sadə olsa, bir o qədər yaxşıdır.
11. Yaxşı məhsullar öz-özünü idarə edən komandalardan çıxır.
Komandalar sərbəst və yaradıcı işləməlidirlər ki, yaxşı nəticə versinlər.
12. Komanda daim öz işini analiz edib yaxşılaşdırmalıdır.
Nəyi düz etmək olar? Nəyi dəyişmək lazımdır? – Komanda mütəmadi olaraq bu sualları verməlidir.

## Slide 9
Agile metodologiyaları və onların izahı
1. Agile Modeling Bu metodologiya proqram təminatının modelləşdirilməsi və sənədləşdirilməsini sadə və effektiv şəkildə həyata keçirməyə kömək edir. Yəni, burada əsas məqsəd diaqramlar və ya mürəkkəb layihələndirmə üsulları deyil, əsasən kodun köməyi ilə modeli yoxlamaqdır. Amma burada proqramın yazılması, test edilməsi və idarə olunması kimi məsələlər əhatə olunmur.
2. Agile Unified Process (AUP) Bu, IBM-in "Rational Unified Process" (RUP) metodologiyasının sadələşdirilmiş variantıdır. Sərt qaydalar yerinə, proqram təminatının hazırlanması üçün daha çevik və sadə model təklif edir.
3. Agile Data Method Bu metod proqram təminatının inkişafında iterativ (təkrarlanan) yanaşmaları birləşdirir. Yəni, müxtəlif komandalar birlikdə işləyərək həm tələbləri, həm də həll yollarını müzakirə edirlər.
4. DSDM (Dynamic Systems Development Method) Bu metod “Rapid Application Development” (RAD) prinsipinə əsaslanır. Burada əsas vurğu istifadəçinin layihəyə aktiv şəkildə qoşulmasına verilir. İstifadəçilər prosesin bir hissəsi kimi qəbul olunur və onların fikirləri nəzərə alınır.
5. Essential Unified Process (EssUP) Bu, bir neçə fərqli metodun xüsusiyyətlərini birləşdirən bir yanaşmadır. Məqsəd – ən yaxşı təcrübələri bir araya gətirərək çevik inkişafı təmin etməkdir.
6. Ekstremal Proqramlaşdırma (XP - Extreme Programming) Bu yanaşmada komandalar qısa müddətdə kiçik hissələrlə işləyirlər və proqramın tez-tez test edilməsi, müştərinin davamlı rəy verməsi və kodun yüksək keyfiyyətli olması əsas şərtlərdən biridir.
7. Feature Driven Development (FDD) Burada əsas konsepsiya "feature" (funksiya) üzərində qurulub. Yəni proqramın inkişafı kiçik funksiyalar şəklində planlaşdırılır və hər bir funksiyanın maksimum iki həftəyə tamamlanması nəzərdə tutulur. Əgər bir funksiya iki həftəyə sığmırsa, o zaman o, daha kiçik hissələrə bölünür.
8. Getting Real Bu, xüsusilə veb tətbiqlər üçün nəzərdə tutulmuş bir yanaşmadır. Burada əvvəlcə proqramın interfeysi (görünüşü) hazırlanır, sonra isə funksional hissə əlavə olunur.
9. OpenUP Bu metod layihənin inkişafını dörd mərhələyə bölür:
Başlanğıc mərhələsi
Dəqiqləşdirmə mərhələsi
İnkişaf mərhələsi
Təhvilvermə mərhələsi
Bu yanaşma sayəsində layihənin vəziyyəti mütəmadi olaraq qiymətləndirilir və vaxtında lazımi dəyişikliklər edilir.
10. Scrum Scrum çevik idarəetmə metodologiyasıdır. Burada layihənin hissələrə bölünməsi və hər hissənin müəyyən bir zaman aralığında (adətən 2-4 həftə) tamamlanması əsasdır. Scrum çərçivəsində komandalar mütəmadi görüşlər keçirir, işləri qiymətləndirir və lazım gəldikdə dəyişikliklər edir.
11. Lean Software Development Bu metodologiya "Lean Manufacturing" (Bərəcikli istehsal) konsepsiyasından götürülüb. Məqsəd – lazımsız işləri aradan qaldıraraq proqram təminatını daha səmərəli şəkildə hazırlamaqdır.

## Slide 10
Agile Test Manifesti (Agile Test Manifesti) – Test prosesində əsas prinsiplər
Test hər zaman olmalıdır, yalnız sonunda yox
  Yəni, proqram tamamlanandan sonra yox, elə hazırlanma mərhələsində də test edilməlidir.
Səhvlərin qarşısını almaq onları tapmaqdan daha vacibdir
  Əsas məqsəd problemi baş verməmişdən əvvəl həll etməkdir, yoxsa sonra tapıb düzəltmək yox.
Test olunan məhsulu anlamaq, sadəcə funksionallığı yoxlamaqdan vacibdir
  Yəni, proqramın necə işlədiyini anlamaq lazımdır, sadəcə düymələrin işləyib-işləmədiyini yoxlamaq kifayət deyil.
Sistemin daha yaxşı olması üçün komandaya dəstək vermək vacibdir
  Məqsəd sadəcə proqramı sındırmaq yox, onu yaxşılaşdırmaqdır.
Keyfiyyət yalnız test mühəndisinin məsuliyyəti deyil, bütün komandanın işidir
  Yəni, proqramın keyfiyyətinə yalnız testçilər cavabdeh olmamalıdır, bütün komanda keyfiyyətə diqqət yetirməlidir.

## Slide 11
Agile-də Testin Xüsusiyyətləri – Sadə və Aydın İzah
Agile yanaşmasında test yalnız bir nəfərin vəzifəsi deyil, bütün komandanın məsuliyyətidir. Yəni məhsulun keyfiyyəti hər kəsin diqqət mərkəzində olmalıdır. Test prosesi layihənin sonuna qədər gözlənilməməli, hər mərhələdə aparılmalıdır.
Test Mütəxəssislərinin (QA) Rol və Məsuliyyətləri
Komanda ilə sıx əməkdaşlıq
  QA mütəxəssisləri məhsulun kim üçün hazırlandığını və uğur meyarlarının nələr olduğunu başa düşmək üçün biznes analitiklər, məhsul sahibləri və proqramçılarla birlikdə işləyirlər.
Qəbul kriteriyalarının yoxlanılması
  Biznes analitiklər tərəfindən yaradılan qəbul kriteriyalarını təhlil edirlər və buna uyğun test ssenariləri hazırlayırlar.
  İstifadəçilərin proqramdan necə istifadə edəcəyini, nəyin səhv gedə biləcəyini analiz edərək testlərin daha effektiv olmasını təmin edirlər.
Buraxılışın həcmini nəzərə almaq
  Təcrübəli QA testin həcmini düzgün müəyyənləşdirir və lazımsız iş görməmək üçün sınanacaq sahələri prioritetləşdirir.
Komanda ilə aktiv ünsiyyət və test müddətində suallar vermək
  Test mütəxəssisləri test prosesində komanda ilə ünsiyyətdə olmalı, suallar verməli və mövcud boşluqları aşkarlamalıdırlar.
  Bu, testin keyfiyyətini və dəqiqliyini artırır.
Agile komandada aktiv iştirak
  QA həmişə layihə komandası ilə sinxron olmalıdır və aşağıdakı görüşlərə qatılmalıdır:
    Sprint Planlaşdırma – test zamanı hansı problemlərin yarana biləcəyini öncədən müəyyənləşdirmək üçün.
    Gündəlik mitinqlər – testin necə getdiyini və problemləri bildirmək üçün.
    Sprint retrospektivası – hansı problemlər olub və gələcəkdə necə yaxşılaşdırmaq olar, bunu müzakirə etmək üçün.
    Sprint demo və ya icmal mitinqləri – yeni funksiyaların necə işlədiyini görmək və lazım olan sualları vermək üçün.
Test ssenarilərinin sənədləşdirilməsi
  Testlər sənədləşdirilməlidir, amma minimum və konkret olmalıdır – yəni çox uzun və lazımsız məlumatlarla dolu olmamalıdır.
Nəticə
Agile yanaşmasında test yalnız kod yazılıb bitdikdən sonra edilən bir şey deyil. Bütün komanda keyfiyyətə cavabdehdir və test prosesi layihənin hər mərhələsində aparılmalıdır. QA mütəxəssisləri yalnız test edən deyil, həm də keyfiyyəti artıran və komanda ilə sıx işləyən əsas şəxslərdir.

## Slide 12
Agile Test Strategiyaları – Sadə və Aydın İzah
Hər şirkət Agile testini fərqli üsullarla həyata keçirir. Agile metodologiyası sənədlərin minimal və yalnız lazım olan qədər hazırlanmasını tələb edir. QA mütəxəssisləri test strategiyası və planlarını yüksək səviyyədə hazırlayır, lakin lazımsız detallara girmirlər.
Aşağıda Agile testində istifadə olunan əsas strategiyalar sadə şəkildə izah edilib: 1. Testə Başlamazdan Əvvəl Planlama
Testə başlamazdan əvvəl vaxtınızı və test ssenarilərini planlaşdırın.
Bu, proqram istifadəyə verildikdən dərhal sonra testə başlamağa kömək edəcək və vaxt itkisinin qarşısını alacaq.
2. Əl (Manual) və Avtomatlaşdırılmış Testlərdən Birlikdə İstifadə
Avtomatlaşdırılmış testlər – tez-tez təkrarlanan testləri avtomatik icra etməyə imkan verir və vaxt qazandırır.
Əl testləri – proqramın daha spesifik və fokuslanmış yoxlanışı üçün vacibdir.
Məsələn: Avtomatik testlə bütün sistemin işlək olduğunu yoxlaya bilərik, amma xüsusi bir düymənin düzgün işləyib-işləmədiyini əl ilə test etməliyik.
3. Smouk Testlər (Smoke Testing)
Proqram istifadəyə verildikdən dərhal sonra əsas funksiyaları yoxlamaq lazımdır.
Məqsəd – kritik problemləri tez tapmaq və dərhal həll etməkdir.
Məsələn: Sayta giriş etmək mümkün deyil və ya əsas menyular işləmirsə, bunlar dərhal həll olunmalıdır.
4. Qəbul Testləri (Acceptance Testing)
Biznes tələblərinə uyğun olub-olmadığını yoxlamaq üçün qəbul testləri aparılır.
Məsələn: Bir sifariş sistemi hazırlayırıqsa, sifarişin düzgün yerləşdirildiyini və sistemin onu düzgün qəbul etdiyini yoxlamalıyıq.
5. İstifadəçi Axınlarının Testi (Flow Testing)
İstifadəçilər proqramda rahat şəkildə hərəkət edə bilirmi?
Saytda və ya proqramda dolaşmaq qarışıqdırsa, bu düzəldilməlidir.
Məsələn: İstifadəçi məhsulu səbətə əlavə edir, amma ödəmə bölməsinə çata bilmir – bu, axın problemi deməkdir.

## Slide 13
6. Biznes Qaydaları və Məlumatın Doğruluğunu Yoxlamaq
Sistem biznes qaydalarına uyğun işləyirmi?
Məsələn: 18 yaşdan aşağı şəxslərin qeydiyyatdan keçməsinə icazə verilmirsə, bunu test etməliyik.
7. Tədqiqatçı Testlər (Exploratory Testing)
Planlaşdırılmış testlərdən əlavə, testçilər sistemdə gözlənilməz problemlər tapmaq üçün sərbəst testlər aparmalıdır.
Məsələn: Normal testlərdə aşkar olunmayan xətalar xüsusi senarilərdə tapıla bilər.
8. Regresiya Testləri (Regression Testing)
Yeni funksiyalar əlavə edildikdə, əvvəlki funksiyaların işlək qaldığını yoxlamaq lazımdır.
Məsələn: Yeni bir ödəmə üsulu əlavə edildikdən sonra əvvəlki ödəmə üsullarının işləmədiyini görmək olar – bu, problemdir.
9. Çox Brauzerli Test (Cross-Browser Testing)
Sayt və ya proqram bütün brauzerlərdə və cihazlarda düzgün işləməlidir.
Məsələn: Chrome-da normal işləyən sayt, Safari və ya Firefox-da düzgün açılmaya bilər.
10. Komanda Daxili Kommunikasiya və Çeviklik
Slack, Zoom kimi alətlərlə komanda üzvləri arasında tez əlaqə yaratmaq lazımdır.
Bu, problemləri tez həll etməyə və prosesi sürətləndirməyə kömək edir.

## Slide 14
.