## Slide 1
Test Plan və Test Strategiyası – Qısa Konspekt
Test Plan nədir?
📌 Test plan (Test planı) – test prosesinin məqsədlərini, testin necə və nə vaxt aparılacağını göstərən sənəddir. 📌 Bu plan test fəaliyyətlərini koordinasiya etmək üçün hazırlanır.
Test planın növləri
1️⃣ Ümumi test planı (Master Test Plan)
Bütün layihə üçün əsas test planıdır.
Bütün test səviyyələrini və test növlərini əhatə edir.
Layihə ilə bağlı ümumi məlumatlar burada saxlanılır.
2️⃣ Səviyyə test planı (Level Test Plan)
Hər bir test səviyyəsi üçün ayrıca hazırlanır (məsələn, yalnız unit testlər üçün və ya yalnız sistem testləri üçün).
Ya hər bir komanda üçün, ya da hər iterasiya üçün ayrıca test planı yazılır.

## Slide 2
Test planın strukturu
Test plan müəyyən bir quruluşa malikdir və aşağıdakı bölmələri əhatə edir:
1️⃣ Məqsəd (Purpose) – Testin niyə aparıldığını izah edir. 2️⃣ Test ediləcək sahələr (Features to be tested) – Hansı funksiyalar və ya bölmələr test olunacaq? 3️⃣ Test olunmayacaq sahələr (Features not to be tested) – Testə daxil edilməyən hissələr hansılardır? 4️⃣ Test strategiyası və yanaşma (Test strategy & Test approach) – Test hansı üsullarla aparılacaq? 5️⃣ Kriteriyalar (Criteria) – Testin nə vaxt başlayıb nə vaxt bitəcəyini göstərir. 6️⃣ Resurslar (Resources) – Test üçün lazım olan proqram, texniki avadanlıqlar, insan resursları və büdcə. 7️⃣ Cədvəl (Test schedule) – Testlər hansı müddətdə aparılacaq? 8️⃣ Rollar və məsuliyyətlər (Roles & Responsibility) – Testdə iştirak edən şəxslərin rolu və məsuliyyətləri. 9️⃣ Risklərin qiymətləndirilməsi (Risk evaluation) – Potensial problemlər və risklər. 🔟 Sənədləşmə (Documentation) – Hansı test sənədləri hazırlanacaq? 🔢 Metrikalar (Metrics) – Testin keyfiyyətini ölçmək üçün istifadə edilən göstəricilər.

## Slide 3
Testin başlanğıc və bitmə kriteriyaları
✅ Başlanğıc kriteriyaları (Entry Criteria) – Testə başlamaq üçün hansı şərtlər yerinə yetirilməlidir?
Test üçün uyğun versiya (build) hazırlanmalıdır.
Bütün tələblər və dizaynlar (mockuplar) təsdiq olunmalı və yoxlanılmalıdır.
✅ Bitmə kriteriyaları (Exit Criteria) – Testin uğurla başa çatması üçün hansı şərtlər yerinə yetirilməlidir?
Planlaşdırılmış test-keslərin 80%-i icra edilməlidir.
Bütün kritik buglar düzəldilməlidir.
Regresyon test-keslərin 80%-i avtomatlaşdırılmalıdır.

## Slide 4
.